## Slide 1: 本章内容提要
项目与软件项目的概念
1.1
项目管理的概念
1.2
软件项目生命期与管理过程
1.3
本书内容的组织
1.4
本章小结
1.5
复习思考题
1.6

## Slide 2: 1.3 软件项目生命期与管理过程
软件项目生命期
  计划阶段 定义系统，确定用户的要求或总体研究目标，提出可行的方案，包括资源、成本、效益、进度等的实施计划。进行可行性分析并制定粗略计划。
  需求分析阶段 确定软件的功能、性能、可靠性、接口标准等要求，根据功能要求进行数据流程分析，提出初步的系统逻辑模型，并据此修改项目实施计划。
  软件设计阶段 它包括系统概要设计和详细设计。在概要设计中，要建立系统的整体结构，进行模块划分，根据要求确定接口。在详细设计中，要建立算法、数据结构和流程图。

## Slide 3: 软件项目生命期与管理过程
  编码阶段 把流程图翻译成程序，并对程序进行调试。
  测试阶段 通过单元测试，检验模块内部的结构和功能；通过集成测试，把模块连接成系统，重点寻找接口上可能存在的问题；确认测试，即按照需求的内容逐项进行测试；系统测试，就是到实际的使用环境中进行测试。单元测试和集成测试由开发者自己完成，确认测试和系统测试则由用户参与完成。
  运行维护阶段 它一般包括三类工作，为了修改错误而做的改正性维护；为了适应环境变化而做的适应性维护；为了适应用户新的需求而做的完善性维护，有时会成为二次开发，进入一个新的生命期，再从计划阶段开始。

## Slide 4: 软件项目生命期与管理过程
—— 不要强行照搬书上的软件工程生命周期

## Slide 5: 软件项目生命期与管理过程
项目生命周期阶段
  概念（Concept）
  开发（Development）
  实施（Implementation）
  结束（Termination）
思考
  项目生命周期中风险最大的是哪个阶段？
  项目生命周期中冲突最多的是哪个阶段？

## Slide 6: 软件项目生命期与管理过程
项目生命周期的影响

## Slide 7: 软件项目生命期与管理过程
软件项目管理过程
软件项目管理的核心
启动
计划
控制
结束

## Slide 8: 软件项目生命期与管理过程
项目管理过程包括的主要工作
  制定技术目标
  组建项目组
  制订项目计划
  处理范围变化
  控制实际进展
  整理、完善技术档案
  形成知识网络

## Slide 9: 软件项目生命期与管理过程
影响项目成功的因素
  项目的目标、范围是否明确
  是否获得领导的积极支持
  项目的组织是否健全、稳定
  是否建立了有序的、有效的、良好的沟通渠道
  是否具有有效、全面的项目管理，严格的变更控制
  是否建立了良好的、积极的、团队合作的工作氛围
  项目经理PM的经验

## Slide 10: 软件项目生命期与管理过程
项目生命期中的几个概念
——项目生命期中与时间相关的重要概念
  检查点(Check Point) 它指在规定的时间间隔内对项目进行检查，比较实际现状与计划之间的差异，并根据差异进行调整
  里程碑(Mile Stone) 它是完成阶段性工作的标志，不同类型的项目里程碑不同
  基线(Base Line) 它指一个(或一组)配置项在项目生命期的不同时间点上，通过正式评审而进入正式受控的一种状态

## Slide 11: 本章内容提要
项目与软件项目的概念
1.1
项目管理的概念
1.2
软件项目生命期与管理过程
1.3
本书内容的组织
1.4
本章小结
1.5
复习思考题
1.6

## Slide 12: 1.4 本书内容的组织
RoadMap
课程概述
合同管理
生存期
团队管理
任务分解
需求管理
规模估算
成本估算
进度估算
进度计划
风险计划
跟踪控制
配置管理
项目结束

## Slide 13: 本章内容提要
项目与软件项目的概念
1.1
项目管理的概念
1.2
软件项目生命期与管理过程
1.3
本书内容的组织
1.4
本章小结
1.5
复习思考题
1.6

## Slide 14: 1.5 本章小结
项目与软件项目管理的概念、特点、过程及其重要性。项目是为实现一个独特目的而进行的临时性任务，项目具有独特性、临时性及需要资源等特性，每个项目都有一个项目发起人并含有不确定性。
项目管理的三项约束是指管理项目的范围、时间和成本这三个维度。
项目管理是指在项目活动中运用相关的知识、技能、工具和技术，以满足项目要求的活动。
利益相关者是指参与项目或受项目活动影响的人。
项目管理框架包括利益相关者、项目管理知识领域和项目管理工具与技术。知识领域包括项目综合管理、项目范围、项目时间、项目成本、项目质量、人力资源、项目沟通、项目风险和项目采购管理。
过程管理在软件项目管理中有着重要的作用，通过不断地优化和规范过程，可以帮助企业提高软件生产能力。
软件项目管理的核心是项目规划和项目跟踪控制。

## Slide 15: 本章内容提要
项目与软件项目的概念
1.1
项目管理的概念
1.2
软件项目生命期与管理过程
1.3
本书内容的组织
1.4
本章小结
1.5
复习思考题
1.6

## Slide 16: 作业2
1. 项目管理与一般管理有什么不同？
2. 简述软件项目管理的过程。
3. 分别举出一个成功的和失败的软件项目的例子。简要分析一下可能的失败原因。
备注：所有作业做成电子档即可。每次作业按照第几章-作业几 进行标注，如这次就是作业1-2。