## Slide 1: 第 3 章 软件开发过程管理

## Slide 2: 本章内容提要
CMM和ISO9000
传统软件开发生命周期模型
扩展软件开发生命周期模型
3.1
质量计划
3.4
案例分析
3.5
本章小结
3.6
复习思考题
3.7
3.2
3.3

## Slide 3: 3.1 CMM和ISO9000
软件过程
是指人们用于开发和维护软件及其相关产品的一系列活动、方法、实践和革新。
软件开发过程管理
是指在软件开发过程中，除了先进技术和开发方法外，还有一整套的管理技术。
软件过程改进
是针对软件生产过程中会对产品质量产生影响的问题而进行的，它的直接结果是软件过程能力的提高。
现在常见的软件过程改进方法：ISO 9000，SW-CMM和由多种能力模型演变而来的CMMI。

## Slide 4: 3.1.1 SW-CMM和CMMI
SW-CMM简介
为了保证软件产品的质量，1991年美国卡内基·梅隆大学软件工程研究所（CMU/SEI）将软件过程成熟度框架进化为软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model For Software，简称SW-CMM），并发布了最早的SW-CMM 1.0版。
SW-CMM为软件企业的过程能力提供了一个阶梯式的进化框架，阶梯共有五级。

## Slide 5: 3.1.1 SW-CMM和CMMI
1 初始级
2 可重复级
3 已定义级
4 已管理级
5 优化级
无序、混乱的软件过程。依赖个别人的努力和机遇。
建立基本的项目管理过程。相似项目，重复以往成果。
文档化、标准化和标准的软件软件过程。
软件过程和产品质量有详细的度量标准。
持续的对过程进行改进。
图 CMM分级标准

## Slide 6: 3.1.1 SW-CMM和CMMI
KPA及KP
除第一级外，SW-CMM的每一级都是按完全相同的结构组成的。每一级包含了实现这一级目标的若干关键过程域（KPA），每个KPA进一步包含若干关键实施活动（KP），无论哪个KPA，它们的实施活动都统一按六个公共属性进行组织，即每一个KPA都包含六类KP：
1. 目标
2. 实施保证
3. 实施能力
4. 执行活动
5. 度量分析
6. 实施验证

## Slide 7: 3.1.1 SW-CMM和CMMI
CMMI简介
由于不同领域能力成熟度模型存在不同的过程改进，重复的培训、评估和改进活动以及活动不协调等一些问题。于是由美国国防部出面，美国卡内基·梅隆大学软件工程研究所（CMU/SEI）于2001年12月发布的CMMI 1.1版本包括四个领域：软件工程（SW）、系统工程（SE）、集成的产品和过程开发（IPPD）、采购（SS）。

## Slide 8: 3.1.1 SW-CMM和CMMI
CMMI有两种不同的实施方法
  连续式－－主要是衡量一个企业的项目能力
  阶段式－－主要是衡量一个企业的成熟度
CMMI的五个台阶
  完成级
  管理级
  定义级
  量化管理级
  优化级
每一个台阶都是上面一阶台阶的基石。要上高层台阶必须首先踏上较低一层台阶。

## Slide 9: 3.1.2 ISO9000质量标准
ISO9000
所谓“ISO9000”不是指一般意义上的一个质量保证标准，而是一族系列标准的统称。
作用
  强化品质管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额；
  获得了国际贸易“通行证”，消除了国际贸易壁垒；
  节省了第二方审核的精力和费用；
  在产品品质竞争中永远立于不败之地；
  有效地避免产品责任；
  有利于国际间的经济合作和技术交流。

## Slide 10: 3.1.3 三者之间的比较
选择SW-CMM还是CMMI的考虑
  实施企业的业务特点。
  实施企业对过程改进的熟悉程度。
  实施企业对过程改进项目的预算。
  实施企业是否可以使用阶段式的演进路线。
  实施CMM与CMMI可以平滑的转换。
ISO9001与CMM的关系
  ISO9001和CMM既有区别又相互联系，两者不可简单地互相替 代。
  取得ISO9001认证并不意味着完全满足CMM某个等级的要求。
  取得CMM第2级(或第3级)不能笼统地认为可以满足ISO9001的要求。

## Slide 11: 本章内容提要
CMM和ISO9000
传统软件开发生命周期模型
扩展软件开发生命周期模型
3.1
质量计划
3.4
案例分析
3.5
本章小结
3.6
复习思考题
3.7
3.2
3.3

## Slide 12: 3.2 传统软件开发生命周期模型
软件生命周期
软件从需求确定、设计、开发、测试直至投入使用，并在使用中不断地修改、增补和完善，直至被新的系统所替代而停止该软件的使用的全过程。
可划分为以下子阶段
1.可行性研究
2.需求分析和定义
3.总体设计
4.详细设计
5.编码（实现）
6.软件测试、运行/维护
据此相继产生了瀑布模型、螺旋模型、进化模型、原型模型、增量模型等。本节分别对这几种传统的软件开发生命周期模型予以介绍。

## Slide 13: 3.2.1 瀑布模型
系统需求
软件需求
分析
设计
编码
测试
运行
瀑布模型总结
  文档驱动的模型
  阶段间具有顺序性和依赖性
  项目开发周期较长
  实际项目很少按照该模型给出的顺序进行

## Slide 14: 3.2.2 原型模型

## Slide 15: 3.2.2 原型模型
Prototyping model特点
  在需求定义之前，需要快速构建一个系统
  根据构建系统的优缺点，用户给开发人员提出反馈意见
  根据反馈意见修改软件需求规格，以便系统可以更正确地反映用户的需求
  减少各种假设以及风险

## Slide 16: 3.2.3 增量模型
增量1
增量2
增量3
增量4
第一个增量发布
第二个增量发布
第三个增量发布
第四个增量发布
开发进度

## Slide 17: 3.2.3 增量模型
增量模型总结
  融合了瀑布模型和原型的迭代特征。
  每一个增量均发布一个可操作产品。

## Slide 18: 3.2.4 进化模型
建造/修改
原型
听取用户
意见
用户测试
运行原型
这个模型可看作是重复执行的多个瀑布模型。

## Slide 19: 3.2.5 螺旋模型
原型1
原型2
原型3
可运行
原型
需求计划
生存期
计划
开
发
计
划
集
成
与
测
试
软件
需求
需求
确认
设计确认
与验证
软件
产品
设计
详细设计
风
险
分
析
风
险
分
析
风
险
分
析
验收
测试
实现
集成
与
测试
单元
测试
编码
开发、验证
下一产品
实施工程
提交线
评审
累计
成本
风险分析
评价方案，识别
风险、消除风险
制订计划
决定目标
方案和限制
客户评估

## Slide 20: 3.2.5 螺旋模型
螺旋模型总结
  基于风险驱动的开发模型, 使用原型法或其它方法来尽量降低风险。
  适用于需求不明确的大规模软件项目

## Slide 21: 作业
简述CMM/CMMI提供的5个成熟度等级及其特征分别是什么？
某公司承接了一个商务数据平台的项目。甲方很配合，对各项需求的描述比较清楚。沟通拟定的开发周期也相对宽松。公司在项目团队中派了长驻QA小组，协助项目管理。但是，电子政务并不是公司的主营业务，整个研发团队是公司临时招聘组建，约六人左右，大多是应届毕业，除了项目经理之外，最有经验的也不过两三年开发经历。针对这种情况，作为项目经理，应该采用哪种开发模式比较合理？ 说明原因。