## Slide 1: 第 3 章 软件开发过程管理

## Slide 2: 本章内容提要
CMM和ISO9000
传统软件开发生命周期模型
扩展软件开发生命周期模型
3.1
质量计划
3.4
案例分析
3.5
本章小结
3.6
复习思考题
3.7
3.2
3.3

## Slide 3: 3.4.1 质量与质量规划
软件质量
  是“所有描述计算机软件优秀程度的特性的组合”。
软件质量度量模型由三层组成
  第一层为质量特性
  第二层为质量子特性
  第三层称为度量

## Slide 4: 3.4.1 质量与质量规划
ISO／IEC9126 – 1991（GB／T16260 – 1996）标准标准定义的6个质量特性
  功能性
  可靠性
  易使用性
  高效性
  可维护性
  可移植性
质量规划
  指识别哪些质量标准适用于软件项目，并确定如何满足这些标准的要求

## Slide 5: 3.4.2 质量体系、质量手册和质量计划
质量体系
  指为保证产品、过程或服务质量，满足规定（或潜在）的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机整体。
质量手册
  是描述企业质量体系的文件。
质量计划
  是质量管理（质量计划编制、质量保证和质量控制）的第一过程域 。

## Slide 6: 3.4.2 质量体系、质量手册和质量计划
质量体系、质量手册和质量计划之间的关系
质量体系好比一个国家的法制机构，质量手册就如同宪法，是质量体系的文档化的体现。而为每个项目制定的质量计划类似地方法规，它在符合质量手册的前提下，根据自身的要求与特殊性，通过适当的裁减修正而来。
关系图

## Slide 7: 3.4.3 项目质量计划的内容
项目实施总体目标
  质量
  时间
  成本
三者是一个相互制约、相互影响的统一体，其中任一项目标变化，都会引起另两个目标变化，并受其制约。
项目分类
  质量倾斜型体系
  工期倾斜型体系
  成本倾斜型体系

## Slide 8: 3.4.3 项目质量计划的内容
编写软件质量计划涉及的范围相当广，不论是项目选型、软件开发各阶段，还是配置管理、岗位职责与团队组织，又或是其他如项目制度的制定等等方面，都应该是包含在项目质量计划中的内容。

## Slide 9: 3.4.4 质量目标
软件生命周期三大阶段（以传统的瀑布模型为例）
  软件定义
  软件开发
  软件使用与维护

## Slide 10: 3.4.4 质量目标
阶段 | 需要监控的关键元素
问题定义 | 关于规模和目标的报告书
可行性研究 | 系统的高层逻辑模型：数据流图，成本/效益分析
需求分析 | 系统的逻辑模型：数据流图（MSC图），数据字典（类清单、对象间关系），算法描述
总体设计 | 可能的解法：系统流程图，成本/效益分析 推荐的系统结构：层次图 ，结构图
详细设计 | 编码规格说明
综合测试 | 综合测试方案和结果 完整性一致的软件配置
维护 | 完整准确的维护记录
各阶段的关键元素

## Slide 11: 3.4.5 项目质量计划的编写
质量计划
应说明项目管理小组如何具体执行它的质量策略。
目的
规划出哪些是需要被跟踪的质量工作，并建立文档，此文档可以作为软件质量工作指南，帮助项目经理确保所有工作按计划完成。
编写准则
具体情况具体对待，没有统一定律。

## Slide 12: 3.4.6 按照质量计划实施有效的质量控制
质量计划确定后，按其建立的质量管理体系，各责任单位必须按PDCA质量环的要求，实施有效的质量控制。
质量控制可分为两个阶段
  监测
  控制
  质量控制应贯穿于项目的整个过程。
项目收尾的两个阶段
  项目评估
  项目终止
  项目收尾阶段的质量控制是一个非常重要而又容易忽视的内容。

## Slide 13: 本章内容提要
CMM和ISO9000
传统软件开发生命周期模型
扩展软件开发生命周期模型
3.1
质量计划
3.4
案例分析
3.5
本章小结
3.6
复习思考题
3.7
3.2
3.3

## Slide 14: 3.5 案例分析
HRMS系统
  即人力资源管理系统，是为某跨国企业的ISS部门而开发的。
HRMS系统生存期模型选择过程
  针对本项目的开发特点，参考企业的生存期模型说明和软件过程体系，决定采用迭代增量式模型。

## Slide 15: 3.5 案例分析
H
R
M
S
项
目
生
存
期
模
型

## Slide 16: 本章内容提要
CMM和ISO9000
传统软件开发生命周期模型
扩展软件开发生命周期模型
3.1
质量计划
3.4
案例分析
3.5
本章小结
3.6
复习思考题
3.7
3.2
3.3

## Slide 17: 3.6 本章小结
讲述了软件开发过程管理需要掌握的部分知识。
介绍了ISO9000，CMM和CMMI三种常见的软件过程改进方法，并比较了它们之间的异同，对于选取哪种方法给予了建议。
详细介绍了多种软件开发生命周期模型的特点、优缺点，对于软件开发中的相当重要的项目选型工作提供了参照。
此外还介绍了质量计划的定义和详细的模版。(质量计划的制定对于软件质量控制的重要性非同小可，它涉及的范围很广，需要制定的内容相当多，部分内容读者可以在其它章节去详细了解。)

## Slide 18: 本章内容提要
CMM和ISO9000
传统软件开发生命周期模型
扩展软件开发生命周期模型
3.1
质量计划
3.4
案例分析
3.5
本章小结
3.6
复习思考题
3.7
3.2
3.3

## Slide 19: 作业
你觉得进化模型和螺旋模型有哪些相似之处吗？它们的核心思想是什么？
质量体系、质量手册和质量计划的联系何在？
请自行在网上查询并总结一下，软件缺陷度量的方法？