## Slide 1: 第 5 章 软件项目需求管理

## Slide 2: 本章内容提要
软件项目需求管理概述
需求开发和管理过程
需求获取方法
5.1
5.2
5.3
需求分析建模方法
5.4
需求管理工具
5.5
案例分析
5.6
本章小结
5.7
复习思考题
5.8

## Slide 3: 5.3 需求获取方法
访谈和调研
  和用户进行访谈和调研通常是适用于任何环境下的最重要最直接的方法之一。
  访谈的一个主要目标是确保访谈者的偏见或主观意识不会干扰自由的交流。
  “环境无关问题”就是不涉及任何背景的问题。
  通过几次这样的访谈，开发人员和系统分析员能获得一些问题域中的知识，对要解决的问题有进一步的理解。

## Slide 4: 需求获取方法
专题讨论会
  专题讨论会是一种可用于任何情况下的软件需求调研方法。
  专题讨论会的目的是鼓励软件需求调研并且在很短的时间内 对讨论的问题达成一致。
  专题讨论会一般由开发团队的成员主持，主要讨论系统应具备的特征或者评审系统特性。
  专题讨论会前的准备工作是能否成功的举行会议的关键。

## Slide 5: 需求获取方法
脑力风暴
  脑力风暴是一种对于获取新观点或创造性的解决方案而言非常有用的方法。
  通常，专题讨论会的一部分时间是用于进行脑力风暴，找出关于软件系统的新想法和新特征。
  脑力风暴包括两个阶段：想法产生阶段和想法精化阶段。
应用程序 | 脑力风暴中确定的特征 | 系统特征定义
家用自动照明系统 | 自动照明设置 | 用户可以制定每天自动照明的时间计划，系统将按时间计划触发照明事件
任务管理系统 | 代理任务通知 | 当用户将自己的任务代理给其他人时，系统自动发送Email通知将接手该任务的人
脑力风暴中为确定的问题定义系统特征

## Slide 6: 需求获取方法
场景串联
  场景串联的目的是为了尽早的从用户那里得到用户对建议的系统功能的意见。
  场景串联提供了用户界面以说明系统操作流程，它容易创建和修改，能让用户知道系统的操作方式和流程。
  根据与用户交互的方式，场景串联被分成三种模式：静态的场景串联、动态的场景串联以及交互的场景串联。
  选择提供哪种场景串联是根据系统的复杂性和需求缺陷的风险来确定的。

## Slide 7: 本章内容提要
软件项目需求管理概述
需求开发和管理过程
需求获取方法
5.1
5.2
5.3
需求分析建模方法
5.4
需求管理工具
5.5
案例分析
5.6
本章小结
5.7
复习思考题
5.8

## Slide 8: 5.4 需求分析建模方法
用例分析方法
  简介
    软件需求分析者利用场景或经历来描述用户和软件系统的交互方式，并以此来获取软件需求。
    使用用例的分析方法来源于面向对象的思想。
    用例分析方法最大的特点在于面向用例，在对用例的描述中引入了外部角色的概念。
  相关技术
    用例需求分析常常采用UML（Unified Modeling Language，统一建模语言）技术，UML是一种面向对象的建模语言。

## Slide 9: 需求分析建模方法
原型分析方法
  原型法是为了快速开发系统而推出的一种开发模式，旨在改进传统的结构化生命周期法的不足，缩短开发周期，减少开发风险。
  原型法的理念
  对原型的基本要求
  原型法进行软件需求分析的过程
  原型法的适用范围

## Slide 10: 需求分析建模方法
结构化分析方法
  结构化分析方法(Structured Method，结构化方法)是强调开发方法的结构合理性以及所开发软件的结构合理性的软件开发方法。
  结构化的分析方法的基本步骤为：
    需求分析
    业务流程分析
    数据流程分析
    编制数据字典
  结构化分析方法的优点与局限性。

## Slide 11: 本章内容提要
软件项目需求管理概述
需求开发和管理过程
需求获取方法
5.1
5.2
5.3
需求分析建模方法
5.4
需求管理工具
5.5
案例分析
5.6
本章小结
5.7
复习思考题
5.8

## Slide 12: 5.5 需求管理工具
Rational RequisitePro
Borland Caliber
Rational Rose
Rational XDE
Rational ClearCase

## Slide 13: 本章内容提要
软件项目需求管理概述
需求开发和管理过程
需求获取方法
5.1
5.2
5.3
需求分析建模方法
5.4
需求管理工具
5.5
案例分析
5.6
本章小结
5.7
复习思考题
5.8

## Slide 14: 5.6 案例分析
本节以HRMS（Human Resource Manage System）的系统为例，介绍需求的开发和管理过程。
需求开发
需求获取

## Slide 15: 案例分析
需求分类 | 编号 | 系统典型需求
功能需求 （Functional） | 1 | 招聘人员：用户可以通过招聘人员
 | 2 | 申请职位：Web用户可以填写信息申请职位
 | 3 | 查看职位申请信息：Web用户可以查看职位申请信息
 | 4 | 处理职位申请：管理员可以处理职位申请
 | 5 | 修改申请人信息：管理员可以修改申请人的信息
 |  | ……
可用性 （Usability） | 1 | 对于熟悉公司原系统的用户新系统应易于操作
 | 2 | 系统应支持Internet环境
 | 3 | 系统应给用户提供在线指南
 |  | ……
可靠性 （Reliability） | 1 | 系统应该在任何时间都能工作，若是出现故障，必须要在一个小时之内修复
 | 2 | 系统应能支持用户在指定的时间备份资料
 |  | ……
性能需求 （Performance） | 1 | 管理系统必须支持公司内部员工和web用户同时访问，并且支持同时在线人数不低于100人
 | 2 | 系统的响应时间不超过4秒
 |  | ……
安全性需求 （Security） | 1 | 支持多用户访问系统
 | 2 | 一般用户只能查看和修改自己的信息不能看到其他人的信息
 | 3 | 公司的下级员工不能查看上级员工的信息
 | 4 | 公司的上级员工可以查看下级员工的信息而不能修改
 |  | ……
可支持性（Supportability） | 1 | 系统采用B/S结构，用户可以通过Internet访问系统
 | 2 | 培训系统可以在所有流行的浏览器（如Navigation,IE）上正常显示
 |  | ……
HRMS系统中的需求分类

## Slide 16: 案例分析
需求分析
本项目采用原型分析方法和用例分析方法相结合来进行需求分析，以用例分析方法为主，对于每个Use Case，创建用户接口说明文档和Use case报告，同时建立这个用例的原型。
此系统的角色定义如图所示。
HMS中的角色

## Slide 17: 案例分析
其中各个角色描述如下：
  角色1: 员工（Employee）
  角色2: 雇用经理（Hiring Manager）
  角色3: 部门经理（Department Manager）
  角色4: 上级（Superior）
  角色5: 分区经理（Division Manager）
  角色6: 运行官（Operation Head）
  角色7: 申请人（Applicant）
  角色8: 人力资源经理（HR Manager）
  角色9: 培训经理（Training Administrator）
  角色10: 培训中心经理（Training Center Administrator）

## Slide 18: 案例分析
用例分析
HRMS中的用例图

## Slide 19: 案例分析
  用例1：招聘员工（Recruit Employee）
  用例2：候选人分类（Categorize Candidate）
  用例3：更新面试信息（Update Interview）
  用例4：确认候选人（Confirm Candidate）
  用例5：管理申请（Manage Requisition）
  用例6：记录申请者信息（Register Applicant Data）
  用例7：修改申请者信息（Modify Applicant Data）
  用例8：确认申请信息（Validate Application）

## Slide 20: 案例分析
编写Use Case报告
为系统中的每个用例编写Use Case报告，则系统分析与设计人员可以更加清晰的掌握系统架构。
格式如下：
Use Case Report: 创建员工记录
【简短描述】
【事件流】
【特殊需求】
【执行前条件】
【执行后结果】
【Use case图】
【场景】

## Slide 21: 案例分析
下表描述了该用例和主角与其他use case的关系。
HRMS中的用例图

## Slide 22: 案例分析
需求变更管理
建立需求基准版本和需求控制版本文档。所有的需求文档都要进行版本控制，文档要包含文档类型、名称、创建者、创建时间、修改者、修改时间、版本号、评审人员等信息。
在开发HRMS中，提交的需求文档包括用户界面说明文档、Use Case报告、Glossary文档、软件开发计划、Use Case模型调研以及补充说明。所有的文档采用统一的编号规则和命名规则。
  文档编号规则
系统名缩写＋“_”＋文档类型缩写＋_＋模块名缩写＋“_”＋编号＋版本号（后文没有+版本号）。
  文档命名规则
文档类型＋“_”文档名“_”＋版本号。

## Slide 23: 案例分析
需求变更管理流程

## Slide 24: 本章内容提要
软件项目需求管理概述
需求开发和管理过程
需求获取方法
5.1
5.2
5.3
需求分析建模方法
5.4
需求管理工具
5.5
案例分析
5.6
本章小结
5.7
复习思考题
5.8

## Slide 25: 5.7 本章小结
本章讲述了软件项目需求管理的基本概念、特点、过程，通过本章的学习，大家应该了解软件需求管理在软件项目管理中的作用与重要性，并熟悉其基本的方法。
软件需求包括以下几个层次：业务需求、用户需求和功能需求，也包括非功能需求、软件需求规格说明等。
需求过程包括需求开发和需求管理。而需求开发又包括需求获取、需求分析、编写需求规格说明、验证需求四个阶段。
需求获取是为了与客户建立良好的沟通渠道和方式。方法主要包括：访谈和调研、专题讨论会、脑力风暴、场景串联等。
需求分析包括提炼、分析和仔细审查已收集到的需求。
需求验证是为了确保需求说明准确、无二义性并完整地表达系统功能以及必要的质量特性。
常用的需求分析建模方法有用例分析方法、原型分析方法、结构化分析方法、功能列表方法等等。
需求管理工具中具有代表性的包括CaliberRM，DOORS，RTM，Rational RequisitePro等。

## Slide 26: 本章内容提要
软件项目需求管理概述
需求开发和管理过程
需求获取方法
5.1
5.2
5.3
需求分析建模方法
5.4
需求管理工具
5.5
案例分析
5.6
本章小结
5.7
复习思考题
5.8

## Slide 27: 5.8 复习思考题
什么是软件需求？什么是软件需求管理？
软件需求包括哪些层次？软件需求根据FURPS+模型是如何来分类的？
软件需求开发包括哪四个阶段，在这四个阶段执行哪些活动？
什么是软件需求规格说明？应如何编写？。
什么是在软件需求变更管理，需求变更管理中有哪些活动？
试分析需求分析建模方法的几种方法，并比较它们的优缺点。
什么是需求管理工具？试述几种需求管理工具的用法。
说说在以后的项目管理中，你将如何进行需求管理。